Договор подряда

на ремонтно-отделочные работы

квартиры/дома

г. Херсон	«	» ____________ 2020г.

Сивакова Надежда Сергеевна,  именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны,  и

гр.___________________________________________________________________________________________________

паспорт: ____________________________________выдан: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________дата выдачи: ______________________

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Термины и определения.

Для целей настоящего договора указанные ниже термины будут обозначать или пониматься следующим образом: Дизайн-проект — техническое задание на Ремонтно-отделочные работы.

Ремонтные Работы – внутренние ремонтно-отделочные работы выполненные согласно Дизайн-проекту .

Цена договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за Ремонтные Работы.

Смета — составленный объем Ремонтных Работ, согласно утвержденному Заказчиком Дизайн-проекту. Смета является Приложением №1 к данному договору.

Акт - акт сдачи-приемки выполненных работ, составляемый по завершении Ремонтных Работ.

1. Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных Ремонтных Работ, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Ремонтные Работы помещения, согласно утвержденному Дизайн-проекту, общей площадью __________ кв. метров, находящегося по адресу: ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________

- Виды работ, объем, стоимость работ и график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего договора, определены:

- Смета — утвержденные Заказчиком виды, объемы и стоимость Ремонтных Работ (Приложение №1 к настоящему договору)

- График оплаты выполненных Ремонтных Работ (Приложение № 2 к настоящему договору)

- Акт сдачи-приемки Ремонтных Работ (Приложение № 3 к настоящему договору).

- Работы, не учтенные в приложении № 1, при возникновении необходимости, выполняются на основании дополнительных соглашений, согласно прейскуранту стоимости работ Подрядчика.

2. Сроки и порядок выполнения работ.

- Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента (даты) выполнения Заказчиком следующих необходимых условий:

    - Оплаты денежной суммы согласно п. 3.7.1;

    - Письменного утверждения Сметы (Приложение №1 к настоящему договору).

- Срок выполнения Рабочего проекта: _________ (_________________________________________) рабочих дней.

- Исполнение Ремонтных Работ осуществляется этапами в соответствии с проектной документацией, действующими СНиП, техническими условиями, и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1 . Первый этап работ: де монтажные работы, штукатурные работы по выравниванию стен, стяжка пола  (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

2.3.2. Второй этап работ: разводка сантехнических и электрических точек, монтаж подвесного потолка из ГКЛ/ГКВЛ.; монтаж вентиляции (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

2.3.3. Третий этап работ: подготовка стен, потолка и оконных откосов к финишным покрасочным работам. (Приложение № 1,2 к настоящему договору).

2.3.4. Четвертый этап работ: укладка декоративной настенной плитки; укладка напольной плитки; окраска потолка, стен и оконных откосов; монтаж и подключение осветительных приборов; монтаж плинтусов (Приложение № 1, 2 к настоящему договору).

2.4. После завершения каждого этапа Ремонтных Работ производится приемка, подписание Акта, и оплата согласно графику оплаты выполненных работ (Приложение №2 к настоящему договору).

Заказчик _______________________                                                                     Подрядчик ________________________ м.п.

2.5. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком, с целью обсуждения хода выполнения Ремонтных работ исполняемого в рамках настоящего договора, производятся с учетом возможностей каждой из сторон. Встречи проходят на объекте Заказчика, или в офисе Подрядчика (по согласованию сторон).

2.6. Общегосударственные праздничные дни не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность данных праздников.

2.7. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

2.8. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

- Общая стоимость Ремонтных работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет ________________ (__________________________________________________________________________________) грн. 00 копеек.

- Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Подрядчика причинам.

- Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.3 настоящего договора, на основании технического задания на Ремонтные работы.

- Договорной ценой не учтены расходы за дополнительные (сверх утвержденного  Приложения №1 настоящего договора) Ремонтные работы, а также стоимость услуг сторонних организаций, в т.ч. управляющих компаний и коммунальных служб, по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации, и допуску к Ремонтным работам.

- Все дополнительные работы и услуги, не указанные в Приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их востребования.

- Договор на выполнение Ремонтных работ не включает в себя разгрузочные работы строительных материалов, вынос и вывоз строительного мусора, доставка строительных материалов, монтаж межкомнатных дверей, кондиционирования,  пожарной и охранной сигнализации.

- Оплата по договору производится в рублях, в следующем порядке:

3.7.1. В день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику Аванс в сумме _______________ (_______________________________________________________) грн. 00 копеек, а Подрядчик приступает к Первому этапу Ремонтных работ, согласно п. 2.3.1.

- В день принятия и подписания промежуточного Акта за Первый этап Ремонтных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику промежуточный Аванс в сумме _________ (___________________________________________________ _______________)  грн. 00 копеек, а Подрядчик приступает ко Второму этапу Ремонтных работ, согласно п. 2.3.2.

- В день принятия и подписания промежуточного Акта за Второй этап Ремонтных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику промежуточный Аванс в сумме _________ (___________________________________________________ _______________)  грн. 00 копеек, а Подрядчик приступает к Третьему этапу Ремонтных работ, согласно п. 2.3.3.

- В день принятия и подписания промежуточного Акта за Третий этап Ремонтных работ, Заказчик выплачивает Подрядчику промежуточный Аванс в сумме _________ (___________________________________________________ ______________)  грн. 00 копеек, а Подрядчик приступает к Четвертому этапу Ремонтных работ, согласно п. 2.3.5.

- В день принятия Четвертого этапа Ремонтных работ, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Ремонтных работ (Приложение№3 настоящего договора) и выплачивает Подрядчику остаток суммы _________ (__________________________________________________________________)  грн. 00 копеек, а Подрядчик передает объект с выполненными Ремонтными работами, согласно Приложению №1 настоящего договора.

- Оплата аванса и окончательный расчет производится Заказчиком наличными денежными средствами, или переводом на карту.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. В установленный договором срок выполнить Ремонтные работы помещения, согласно Приложению №1 настоящего договора.

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

4.1.3. Заблаговременно информировать Заказчика о закупке и поставке строительных, отделочных и декоративных материалов, сантехнического и электрического оборудования.

4.1.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Ремонтные работы, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.5. Устранять недоработки, при получение от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества Ремонтных работ, или несоответствия условий настоящего договора.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1 Привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору.

4.2.2 Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.2.3 Расторгнуть договор с Заказчиком, в одностороннем порядке в случае требований Заказчика о выполнения Подрядчиком нарушений действующих требований СНиП, и не выполнения п.3.7. настоящего договора.

Заказчик _______________________                                                                     Подрядчик ________________________ м.п.

4.3. Подрядчик не несет ответственности за качество отделочных и декор материалов, сантехнического и электрического оборудования, доставленных на объект для выполнения Ремонтных работ.

4.4   Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в доверенном помещении, за исключением случаев, когда Подрядчик принял на себя такую ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

4.5. Подрядчик имеет право на фото - и видео съемку реализованного проекта без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.6. Подрядчик имеет право на публикацию реализованного проекта в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

4.7. Заказчик обязуется:

4.7.1. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Подрядчику в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.7.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.7.3. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Подрядчиком в соответствии с настоящим договором.

4.7.4. Обеспечивать своевременную закупку и поставку до объекта строительные, отделочные и декоративные материалы, сантехническое и электрическое оборудование.

4.8. Заказчик обязан предупредить письменно (или по электронной почте) Подрядчика о своем предполагаемом отсутствии, и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

- Сдача Ремонтных работ осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки, определенные п. 2.2., п. 2.3., п. 3.7. настоящего договора.

- Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа работ) заранее, не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.

- В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Подрядчик передает Заказчику акт сдачи - приемки выполненных Ремонтных работ (этапа работ).

- Заказчик обязан, при получении от Подрядчика уведомления об окончании Ремонтных работ (этапа работ) произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи - приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

- В случае обнаружения несоответствия качества Ремонтных работ, Заказчик должен предъявить письменные претензии Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта.

- Подрядчик обязан принять и устранить недостатки по претензии в течении 25-ти рабочих дней со дня поступления письменной претензии.

- Внесение изменений и дополнений в Смету (Приложение №1 данного договора), если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Подрядчика, осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

6. Ответственность Сторон.

- Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

- За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но в общей сумме, не превышающей более 5% от полной суммы договора.

- При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.7 договора) он выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но в общей сумме, не превышающей более 5% от полной суммы договора.

7. Форс – мажор.

- Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы.

- Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином.

- Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

- Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

Заказчик ___________________________                                                            Подрядчик ________________________ м.п.

8. Срок действия и порядок расторжения договора.

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. В этом случае договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

- Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Подрядчика за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Подрядчик нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

- не приступил к работам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

- не выполнил весь объем работ в сроки, установленные настоящим договором.

- При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика, Подрядчик вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего договора.

- Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:

- нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.7. настоящего договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.7 настоящего договора.

- требования Заказчика, о выполнении и нарушение Подрядчиком действующих правил СНиП.

9. Общие условия.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

- Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

- Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

- Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора.

- Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой Стороны.

- К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

    - Приложение № 1 — Смета на выполнение Ремонтных работ в помещение.

    - Приложение № 2 - График оплаты и выполнения работ.

    - Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10. Адреса и реквизиты Сторон.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Ф.И.О.: Паспорт: Телефон: E-mail: « » ____________ 2020г. _________________ | Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна Сайт: https://design-sanna.com/ « » ______________ 2020г. _________________ |

Приложение № 1

«Смета на выполнение Ремонтных работ помещения»

к Договору на выполнения Подряда Ремонтных работ помещения

от «_____» _____________ 2020года

Адрес:

Назначение помещения:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Ф.И.О.: « » ______________ 2020г. _______ | Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна « » _____________ 2020г. __________ |

Приложение № 2

«График оплаты и выполнения работ»

к Договору на выполнения Подряда Ремонтных работ помещения

от «_____» _____________ 2020 года

| Наименование этапа | Срок оплаты | Сумма оплаты (грн.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс | В день подписания договора «___»______202__г. | ____________________ грн., 00 копеек | После оплаты Подрядчик приступает к Первому этапу Ремонтных работ (де монтажные работы, штукатурные работы, стяжка) Объем работ в Приложение №1 |
| Промежуточный аванс | В день подписания промежуточного Акта на Ремонтные работы, за Первый этап работ «___»______202__г. | ____________________ грн., 00 копеек | После оплаты Подрядчик приступает ко Второму этапу Ремонтных работ (монтаж подвесного потолка, разводка электрических и сантехнических точек, монтаж вентиляции) Объем работ в Приложение №1 |
| Промежуточный аванс | В день подписания промежуточного Акта на Ремонтные работы, за Второй этап работ «___»______202__г. | ____________________ грн., 00 копеек | После оплаты Подрядчик приступает к Третьему этапу Ремонтных работ (малярные отделочные работы, подготовка стен, потолка и оконных откосов к финишной окраске) Объем работ в Приложение №1 |
| Промежуточный аванс | В день подписания промежуточного Акта на Ремонтные работы, за Третий этап работ «___»______202__г. | ____________________ грн., 00 копеек | После оплаты Подрядчик приступает к Четвертому этапу Ремонтных работ (укладка настенной декоративной плитки; напольной плитки; окраска потолка, стен и откосов; монтаж напольного плинтуса) Объем работ в Приложение №1 |
| Остаток | В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Ремонтных работ «___»______202__г. | ____________________ грн., 00 копеек | Подрядчик передает объект с выполненными Ремонтными работами, Заказчик оплачивает остаток суммы. |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Ф.И.О.: « » ______________ 2020г. _______ | Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна « » _____________ 2020г. __________ |

Приложение № 3

«Акт сдачи-приемки выполненных работ»

к Договору на выполнение Подряда Ремонтных работ помещения

от «_____» _____________ 2020года

г. Херсон	«____»_________2020г.

Сивакова Надежда Сергеевна,  именуемая в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны,  и гр.

__________________________________________________________________________________________________

паспорт: ____________________________________выдан: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________дата выдачи: ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

- Подрядчик выполнил Ремонтные работы помещения по адресу: _____________________________________________________________________________________________ предусмотренные договором от «___» __________ 2018 г., на выполнение Подряда Ремонтных работ, в соответствии с Техническим заданием (Дизайн Проектом), строительной Сметой (Приложение №1 данного договора), и передал результаты выполнения работ в полном объеме Заказчику.

- Заказчик принял выполненные в полном объеме Ремонтные работы, согласно условиям договора на Подряд Ремонтных работ помещения от «___». ______________ 2020 г., в соответствии с Техническим заданием (Дизайн Проектом), и строительной Сметой (Приложение №1 данного договора)

- Качество выполненных Ремонтных работ соответствуют Техническому заданию (Дизайн Проекту). Претензий к Подрядчику по качеству выполнения работ у Заказчика не имеется.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

- Адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Ф.И.О.: Паспорт: Телефон: E-mail: « » ____________ 2020г. _________________ | Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна Сайт: https://design-sanna.com/ « » ______________ 2020г. _________________ |